УСТАВ ПРОЕКТА

Все документы, ссылки на которые на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью.

| Название проекта: |  |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: |  |
| Дата (MM/DD/YYYY): |  |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 |  |  |

1. Краткое описание проекта

- Название проекта

<Название проекта>

- Суть проекта

Разработка веб-сервиса онлайн-бронирования залов для фотостудии с 4 залами, включающего клиентскую часть для самостоятельного выбора времени и панель администратора для управления расписанием без двойных броней

- Бизнес-окружение проекта

Сейчас заявки поступают через Telegram, VK и телефонные звонки, а календарь ведется администратором вручную. Это приводит к пересечению броней (овербукингу), потере клиентов и простою залов. Автоматизация позволит устранить накладки в расписании и снизить рутинную нагрузку на администратора

1.4. Цели проекта

Силами проектной команды из 5 человек создать и сдать рабочий прототип веб-сервиса бронирования 4 залов фотостудии на базе FastAPI и PostgreSQL, обеспечивающий 100% защиту от пересечения броней одного зала и покрывающий все пользовательские сценарии из чек-листа приёмки

1.5. Риски проекта

<Если известно - предполагаемые результаты предполагаемой качественной оценки совокупных рисков проекта (негативных и позитивных) – высокий / средний / низкий. Краткое обоснование оценки (1-2 предложения)> <Если известны – главные высокоуровневые риски (перечислить)>

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

- Исходный код веб-сервиса (клиентская часть и кабинет администратора) в GitHub-репозитории с настроенным docker-compose окружением (FastAPI + PostgreSQL). - Скрипт генерации демонстрационных данных (4 зала, тестовые клиенты, заполненное расписание броней) и инструкция по запуску (README.md). - Комплект проектной документации (Концепт-документ, Устав проекта, Реестр заинтересованных сторон, ИСР, Сетевой график и расписание, Реестр рисков, Карта историй пользователей, Бэклог продукта и Журнал изменений).

2.2 Главными требованиям к продукту являются (продукт позволяет):

- Роль «Клиент»: регистрация/вход; просмотр списка 4 залов, цен и свободных слотов по датам; создание бронирования; имитация оплаты через кнопку-заглушку «Оплатить»; просмотр, перенос и отмена своих броней в разделе «Мои брони». - Роль «Администратор»: просмотр сводного расписания всех 4 залов по дням; подтверждение, перенос и отмена броней; ручное внесение брони по заявке из Telegram, VK или телефонного звонка; настройка часов работы, выходных и цен залов. - Системная бизнес-логика: жесткий запрет пересечения броней одного зала на уровне базы данных с выводом понятной ошибки пользователю; запись уведомлений о бронировании в системный журнал (заглушка отправки).

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

- Подключение реального банковского эквайринга и онлайн-касс. - Автоматическая интеграция с API Telegram, VK и телефонией (внешние заявки вносятся администратором вручную). - Реальная отправка платных SMS и email-рассылок через внешние шлюзы. - Пострелизное сопровождение, покупка домена/платного хостинга и обучение сотрудников заказчика.

2.4 Правила приемки поставок:

Приёмка проводится командой-заказчиком очно на практических занятиях по итогам каждой двухнедельной итерации путем демонстрации сквозных сценариев по чек-листу: - Проект разворачивается из репозитория через Docker и содержит предзаполненные демо-данные по 4 залам. - Клиент может зарегистрироваться/войти, выбрать зал, свободную дату/время и оформить бронь. - При попытке создать пересекающуюся бронь на тот же зал и время система блокирует операцию и выводит сообщение об ошибке. - Кнопка «Оплатить» переводит бронь в статус «Оплачено» (заглушка оплаты), а в лог записывается факт отправки уведомления (заглушка уведомлений). - Клиент видит созданную бронь в разделе «Мои брони» и может её отменить или перенести. - Администратор видит сводный календарь занятости всех 4 залов и может вручную добавить бронь (имитация заявки по звонку/мессенджеру) или изменить настройки зала.

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | <Дата> |
| - <Указать название вехи 1> | <Дата> |
| - <Указать название вехи 1> | <Дата> |
| - <…> | <…> |
| Завершение проекта | <Дата> |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| <Бюджет включает все расходы по проекту + все расходы по управлению рисками, в том числе и управленческие резервы> |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| <Например, для успеха проекта критично важно, чтобы сотрудники исполнителя не общались с определенным департаментом заказчика; или указом менеджмента должна быть выбрана конкретная аппаратная платформа> |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

<ФИО руководителя проекта - представителя исполнителя, ответственного за реализацию проекта в срок, в пределах бюджета и с заданным качеством>

4.2 Полномочия руководителя проекта

<Как руководитель проектов будет формировать команду – может ли он брать любых людей, должен ли он это обосновать финансово? Будет ли у руководителя проекта помощник?>

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

<ФИО, должность, и название организации>

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

<Перечень лиц или организаций>

5.3 Спонсор проекта

<ФИО, должность, и название организации>

5.4 Куратор проекта

<Если определен куратор – указать. Куратор это промежуточное звено между ПМ и спонсором, уполномоченный принимать решения о выделении ресурсов и изменениях в проекте. Куратор может быть сотрудником проектного офиса (PMO), если таковой развернут в организации>

5.5 Команда проекта

<Сколько людей выделено на проект? Из каких департаментов? Какие люди / под какие работы – будут наняты извне (в штат / по субконтракту), если это известно? Какие вводные по привлекаемым субподрядчикам известны сейчас? Какие вводные по требуемой квалификации известны? Ограничен ли бюджет на привлечение сотрудников?>

5.6 Инфраструктура

<Какие требования к специфическому оборудованию, используемому на проекте известны? Потребуется ли лицензионное программное обеспечение для производства продукта? Ограничен ли бюджет на инфраструктурные ресурсы?>

5.7 Соисполнители проекта

<Перечень субподрядчиков / поставщиков>

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| <Устав обязательно подписывается спонсором> |  |  |  |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.